## Slide 1
 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 | 12/8 | 12/15 | 12/22 | 26/1/5 | 1/12 | 1/19
オンプレ→AWS移行 (NATVメイン) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Project開発 への適用 (開発メンバ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
他システム・ 外部ベンダ との連携 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SpDMの開発 (UU3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AWS移行＆改善①の概況
フェーズ1
フェーズ2
フェーズ3
オンプレ環境での開発
AWS環境下での開発
project開発へ適用
コーディング
テスト・改善
コーディング
テスト・改善
コーディング
テスト・改善
移行開始
連携のための検討利用可
テーブル閲覧/編集/データエクスポート可能
10月頭のオンプレと同等のprojectメンバーでの
システム利用・活用が可能な状態する
機能追加・UI/UXの改善
※フェーズ2，3の日程は、NATVと未合意（調整中)
継続改善
他システムとの連携検討に利用可能な状態にする
連携のための実装
UI/UX改善のための検討利用可
NATV-UU3
並行開発可
MBSEチームでの
要求の検討